LegalGuard AI v2.3

COMPETITION BLUEPRINT

พิมพ์เขียวคู่มือแข่งขัน ETDA Hackathon 2026

RAAIA 3.1  |  Thai Legal AI Governance Framework  |  April 2026

| 93.7% Hit@3 Accuracy | 96.3% Safety Score | 99.2% PII Recall | 97.2% Governance Score |
| --- | --- | --- | --- |

# สารบัญ

1.  แบบจำลองโลกภายใน (Causal World Model)	3

2.  สถาปัตยกรรม 7 ชั้น — Blueprint ทุก Layer	4

3.  สูตรสมการคณิตศาสตร์ครบทุกสูตร (พร้อมคำอธิบาย)	7

4.  RACI Matrix & Definition of Done	10

5.  Sprint Execution Plan (Day-by-Day)	12

6.  Critical Test Cases & Edge Cases	14

7.  คำถาม Mentor — พร้อมบริบท	16

8.  กลยุทธ์ Gravity — ทำให้ทุกคนเข้าหาเรา	18

9.  Pitch Playbook + Power Dynamic	20

10.  Q&A Kill Sheet 30 ข้อ	22

# บทที่ 1: แบบจำลองโลกภายใน (Causal World Model)

[หลักการ]  ห้ามตอบจากสัญชาตญาณแรก ต้องสร้าง causal model ก่อนทุกการตัดสินใจในการแข่งขัน

## 1.1 สถานการณ์จริงของ Hackathon

โจทย์ผิวเผิน: สร้าง AI ที่ดีที่สุด / โจทย์จริง: เป็น Standard Setter ของ Legal AI Governance ในไทย

| กรรมการ Technical | กรรมการ Policy | กรรมการ Business |
| --- | --- | --- |

## 1.2 น้ำหนักการให้คะแนน (ประมาณการ)

| 40% Technical Excellence | 30% Governance Rigor | 20% Real-World Impact | 10% Presentation Quality |
| --- | --- | --- | --- |

## 1.3 Narrative ที่จะชนะ

[ห้ามพูด]  เราสร้าง AI ที่แม่นยำที่สุด

[ต้องพูด]  เราสร้างกรอบกำกับดูแล AI ทางกฎหมายที่พิสูจน์ได้ทางคณิตศาสตร์ — LegalGuard v2.3 คือ reference implementation แรกของไทย

# บทที่ 2: สถาปัตยกรรม 7 ชั้น — Blueprint ทุก Layer

## 2.1 หลักการออกแบบ (Design Principles)

[P1]  Responsible-by-Construction: ฝัง constraint ใน inference layer ไม่ใช่ filter ปลายทาง

[P2]  Calibration over Confidence: ระบบต้องรู้ว่าไม่รู้อะไร H-Score เป้า ≈1.0

[P3]  Non-delegation Principle: AI ไม่ตัดสินใจแทนมนุษย์ ทุก output ต้องมีมนุษย์ตรวจสอบ

## 2.2 7-Layer Pipeline — Owner, Tech, Pass Criteria ทุก Layer

| Layer | ชื่อ & หน้าที่ | สูตร / เทคโนโลยี | Owner | Pass Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | Input Processing Tokenize+Normalize | WangchanX 1024-dim Query Expansion | ML Engineer | Thai edge cases pass 2.3s E2E ≤ target |
| L1 | Domain Retriever Thai Legal Search | FAISS IVF/PQ (70%) BM25 keyword (30%) | ML Engineer | Recall@10 ≥ 95% P50 ≤ 412ms |
| L2 | Contextual Quality Logical Consistency | RQS Quality Score Contradiction detect | ML Engineer | RQS ≥ threshold Conflict detect 100% |
| L3 | Fairness Filtering Spatial/Temporal | CFS = 0.3·F_geo + 0.3·F_court + 0.4·F_time | ML+Policy Lead | CFS ≥ 93.5% All courts covered |
| L4 | Hybrid Scoring Final Ranking | 0.5·Sim + 0.3·CFS + 0.2·Conf | Backend Dev | Hit@3 ≥ 93.7% +40% vs baseline |
| L5 | RAAIA 3.1 Safety Governance Layer | CBB + CSE 200 Circuit Breaker | Senior Dev+Policy | Safety ≥ 96.3% FP ≤ 0.8% |
| L6 | Answer Generation Cited Response+Audit | PII Masking NER+Pattern CAL-130 hash chain | Full Stack Dev | PII Recall ≥ 99.2% H-Score ≈ 0.96 |

## 2.3 Database Schema สำคัญ

-- judgments (primary table)
id UUID PK | case_no VARCHAR(50) | court_type ENUM | year INT
province VARCHAR | statute_refs JSON | content TEXT (anonymized)
embedding VECTOR(1024) | cfs_score FLOAT | pii_masked BOOLEAN

-- audit_log (CAL-130 immutable chain)
id UUID PK | query_hash VARCHAR(64) | user_id VARCHAR
h_score FLOAT | action VARCHAR | timestamp TIMESTAMP
prev_hash VARCHAR(64)  -- cryptographic chain integrity

# บทที่ 3: สูตรสมการคณิตศาสตร์ครบทุกสูตร

[หมายเหตุ]  ทุกสูตรต้องสามารถ defend ได้ในห้อง — เตรียมคำอธิบายทุกตัวแปร

3.1  CBB — Confidence-Bounded Bayesian Framework

วัตถุประสงค์: ป้องกัน AI overconfident ในสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอ (Unknown Unknowns)

P_responsible(n) = min( U_ethical × UU_penalty,  p̂ + safety_margin )

U_ethical = Ethical Cap (เพดานจริยธรรมสูงสุดที่ยอมรับได้) | UU_penalty = ลดความมั่นใจเมื่อตรวจพบ unknown inputs | p̂ = Posterior probability จาก Bayesian inference | safety_margin = บัฟเฟอร์ความปลอดภัย (ปกติ 0.05)

[ผลลัพธ์]  CBB Score = 96.4% blocking | เมื่อ UU_penalty สูง ระบบจะ flag ให้มนุษย์ review แทนการตอบเกินหลักฐาน

3.2  H-Score — Calibration Honesty Metric

วัตถุประสงค์: วัดว่าระบบ 'ซื่อสัตย์' ต่อความมั่นใจของตัวเองหรือไม่

H-Score = Actual_Hit_Rate / Predicted_Confidence

Actual Hit Rate = อัตราถูกต้องจริงบน test set | Predicted Confidence = ความมั่นใจที่ระบบรายงาน | เป้าหมาย: H-Score ≈ 1.0 (perfect calibration) | H-Score < 1.0 = overconfident | H-Score > 1.0 = underconfident

[ผลลัพธ์]  H-Score = 0.96 (Industry avg = 0.85–0.90 → เราอยู่ Top 5%) | ข้อแตกต่าง: H-Score คือ calibration metric, Final Score คือ retrieval ranking — ต่างกัน ต้องอธิบายชัด

3.3  CFS — Contextual Fairness Score

วัตถุประสงค์: ลด geographic disparity และ temporal bias ในผลการค้นหาคำพิพากษา

CFS = 0.3 × F_geo  +  0.3 × F_court  +  0.4 × F_time

F_geo = Geography fairness (การกระจายตามจังหวัด / ภูมิภาค) | F_court = Court type fairness (ศาลฎีกา, ศาลอุทธรณ์, ศาลชั้นต้น, ศาลปกครอง) | F_time = Time period fairness (2018–2026) — weight สูงสุดเพราะ legal precedent มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา

[ผลลัพธ์]  CFS = 93.5% | Baseline ก่อน LegalGuard: CFS ≈ 60–70% | ข้อควรระวัง: weight 0.3/0.3/0.4 คือ value judgment ต้องเตรียมอธิบายว่าทำไมถึงให้ time weight สูงที่สุด

3.4  Hybrid Retrieval Score

Hybrid_Score = 0.7 × FAISS_Similarity  +  0.3 × BM25_normalized

FAISS (70%) = Semantic vector similarity — ดีกับ conceptual queries เช่น 'ละเมิดทรัพย์สิน' | BM25 (30%) = Keyword match — จำเป็นสำหรับ exact legal terms เช่น 'มาตรา 420' | ablation ที่ verified: 50:50=91.2%, 60:40=92.4%, 70:30=93.7%, 80:20=92.1%

3.5  Final Reranking Score

Final_Score = 0.5 × Similarity  +  0.3 × CFS  +  0.2 × Confidence

Similarity (0.5) = ความเกี่ยวข้องของเนื้อหา — ให้ weight สูงสุดเพราะนี่คือ core function | CFS (0.3) = Fairness — ปรับให้ผลกระจายตาม context | Confidence (0.2) = ความมั่นใจของ model — ลดน้ำหนัก uncertain results

3.6  LeJEPA Loss Function

วัตถุประสงค์: เรียนรู้ world model แทน local token prediction เพื่อ Reranking accuracy +4.6%

L_LeJEPA = (1 - λ) × L_prediction  +  λ × L_SIGReg

λ = 0.02 (weight SIG regularization — optimal จาก hyperparameter search) | L_prediction = MSE(predicted_embedding, target_embedding) | L_SIGReg = Spectral Information Geometry Regularization = Σ_t w(t) × [φ_empirical(t) - φ_gaussian(t)]² | Training stability: initial loss 0.852 → final loss 0.0151 (stable)

3.7  CSE 200 — Constraint Satisfaction Engine

max_x P(x|q)  s.t.  g_i(x) ≤ 0  ∀i ∈ {1,...,200}

g_i(x) = constraint functions แทน policy rules 200 ข้อ | ถ้า constraint ถูก violate → State Elimination ออกจาก candidate space ทันที | <150 rules = gaps ใน coverage | >250 rules = false positive rate สูง | 200 rules = optimal balance

3.8  GLUE v2.0 — Overall Governance Score

GLUE v2.0 = 0.38·PROE+ + 0.32·E2AF + 0.18·TDP + 0.08·RAPS + 0.04·Freshness

PROE+ = Process & Role Oversight Effectiveness | E2AF = Ethics & Accountability Framework | TDP = Transparency & Documentation Practices | RAPS = Risk Assessment & Protection Score | Freshness = Data currency score | Runtime: 187ms | เป้าหมาย: Governance Score 97.2%

# บทที่ 4: RACI Matrix & Definition of Done

## 4.1 RACI Matrix — ทุกคนรู้หน้าที่ก่อน standup

| งาน | R (ทำ) | A (รับผิดชอบ) | C (ปรึกษา) | I (รับทราบ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-Layer Pipeline Code | ML Engineer | ML Engineer | Backend Dev | All |
| RAAIA 3.1 CBB+CSE | Senior Dev | Policy Lead | ML Engineer | All |
| PII Masking Engine | ML Engineer | ML Engineer | Legal Expert | All |
| AWS Infrastructure | DevOps | DevOps | Backend Dev | All |
| CAL-130 Audit Log | Backend Dev | Senior Dev | DevOps | All |
| Documentation Fix | Strategy Lead | Strategy Lead | All | All |
| Demo Script+Backup | Strategy Lead | Strategy Lead | All | All |

## 4.2 Definition of Done — ทุก feature ต้องผ่านก่อน merge

[Unit Tests]  ผ่าน >80% coverage | ห้าม merge ถ้า test coverage ต่ำกว่านี้

[Integration Test]  ผ่าน E2E pipeline ตั้งแต่ query → response ใน test environment

[Performance Gate]  P95 ≤700ms, Throughput ≥58 QPS, P50 ≤412ms | ทดสอบบน load test 58 QPS

[Security Scan]  ไม่มี High/Critical SAST findings | WAF rules ทดสอบครบ

[Documentation Consistency]  ตัวเลขในเอกสาร ตรงกับ code ทุกจุด — Database: 127,800, Latency P95: 689ms

# บทที่ 5: Sprint Execution Plan (Day-by-Day)

## Sprint 3: 19–25 เม.ย. 2026 — RAAIA 3.1 + Security Hardening

### เป้าหมาย: Safety Score 96.3%, 58 QPS/GPU

| วัน | งานหลัก | Accept Criteria | Owner |
| --- | --- | --- | --- |

## Sprint 4: 26 เม.ย. – 2 พ.ค. 2026 — Demo Finalization

[D1 — Code Freeze]  ห้าม merge feature ใหม่ ยกเว้น P1/P2 fixes เท่านั้น | เริ่มจาก 26 เม.ย. 09:00

[D2 — Confidence Interval]  เพิ่ม CI ให้ PII: N=1,000 test cases → CI(95%): 98.4%–99.7% | ใส่ใน slides ทุกหน้าที่มีตัวเลข PII

[D3 — Demo Isolation]  แยก demo environment จาก dev | ตรวจสอบว่าไม่มี test data หลุดเข้า production data

[D4 — Backup Prep]  Secondary laptop พร้อม | Mobile hotspot 5G พร้อม | Pre-recorded video 6:30m ทุก scene | ทดสอบ 4/4 contingency scenarios

[D5 — Full Rehearsal ×2]  ซ้อมครั้งที่ 1: เช้า (ซ้อมตอบ Q&A 30 ข้อ) | ซ้อมครั้งที่ 2: บ่าย (timing ต้อง ≤6:30m) | จับเวลาทุก section

# บทที่ 6: Critical Test Cases & Edge Cases

## 6.1 Edge Cases Thai NLP ที่ต้องทดสอบก่อน Demo

| ประเภท Edge Case | ตัวอย่าง Input | Expected Behavior |
| --- | --- | --- |
| ชื่อซ้อนคำกฎหมาย | นายสิทธิ์ (สิทธิ = legal term) | PII mask ชื่อเท่านั้น ไม่ mask คำว่า 'สิทธิ' ในบริบทกฎหมาย |
| ภาษาปน Thai-English | breach of contract มาตรา 420 | ค้นหาได้ทั้งสองภาษา ผลลัพธ์ consistent |
| Quasi-identifiers | อายุ 45 + ศาลฎีกา + ปี 2565 | ไม่ identify ตัวบุคคลจาก combination |
| คำย่อองค์กร | บ.ก.พ. vs สำนักนายกรัฐมนตรี | ไม่ classify ผิดว่าเป็น PII |
| Query อ้างอิงมาตราผิด | มาตรา 421 (ไม่มี) | แสดง confidence ต่ำ + แนะนำมาตราที่ใกล้เคียง |
| คำพิพากษาขัดแย้งกัน | คดีเดียวกัน 2 คำวินิจฉัยต่างกัน | แสดง conflict flag + cite ทั้งสองฉบับ |
| Out-of-distribution query | คดีที่ไม่มีในระบบ | H-Score ต่ำ + บอก user ว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน |

## 6.2 Production Readiness Gate — 12/12 ต้องผ่านก่อน Demo

| Metric | Target | Fail Action |
| --- | --- | --- |
| P50 Latency | ≤ 412ms | Scale EKS nodes + warm FAISS |
| P95 Latency | ≤ 689ms | Check Redis cache hit rate |
| Throughput | ≥ 200 RPS | HPA auto-scale trigger |
| Hit@3 | ≥ 93.7% | Check embedding index freshness |
| Safety Score | ≥ 96.3% | Review CSE 200 rules |
| PII Recall | ≥ 99.2% | Retrain NER on failed cases |
| H-Score | ≈ 0.96 (±0.02) | Recalibrate confidence threshold |
| FAISS Failover | BM25-only < 2 hrs | Test recovery procedure |
| CFS | ≥ 93.5% | Check geo distribution of results |
| Error Rate | ≤ 0.12% | Check circuit breaker logs |
| Uptime | ≥ 99.9% | Multi-AZ health check |
| Audit Log | 100% coverage | Verify async log flush |

# บทที่ 7: คำถาม Mentor — พร้อมบริบทและ Expected Outcome

[หลักการ]  ทุกคำถามต้องมี: บริบทว่าทำไมสำคัญ + สิ่งที่ต้องการจาก mentor โดยตรง + expected outcome ที่วัดได้

## กลุ่ม A: Technical Validation (ถาม ML Expert)

[A1]  H-Score 0.96 นี้วัดบน distribution เดียวกับ production หรือเปล่า? | Context: ถ้า distribution shift H-Score จะตกทันที | Need: Help design OOD testing protocol | Expected: OOD test suite + threshold strategy

[A2]  LeJEPA +4.6% มาจาก test set กี่ query และ statistical significance เท่าไร? | Context: ถ้า test set เล็ก +4.6% อาจเป็น noise | Need: Significance test design | Expected: p-value test + sample size recommendation

[A3]  มี Thai PII benchmark มาตรฐานไหม? | Context: เราทดสอบเองไม่มี standardized benchmark | Need: Intro ไปยัง NECTEC / NSTDA dataset | Expected: Access ไปยัง validated Thai PII corpus

## กลุ่ม B: Legal Domain (ถาม Legal Expert / ทนาย)

[B1]  Workflow ค้นหาคำพิพากษาของทนายจริงๆ เป็นอย่างไร? | Context: เราอ้างลด 72% แต่ไม่มี user research | Need: Connect กับทนาย 5–10 คนเพื่อ validate | Expected: User research data + pain point confirmation

[B2]  Geographic disparity ใน Thai court outcomes จริงแค่ไหน? | Context: นี่คือ core value proposition ของ CFS | Need: Academic paper หรือ data ยืนยัน | Expected: Citation ที่ defend ได้ต่อกรรมการ

## กลุ่ม C: Governance / Policy (ถาม ETDA Expert)

[C1]  ETDA Hackathon 2026 ให้ weight กับ criterion อะไรมากที่สุด? | Context: เราประมาณ Technical 40% แต่ถ้าผิดต้องปรับ demo | Need: Confirm scoring breakdown | Expected: Definitive weight ที่ใช้ปรับ emphasis

[C2]  PDPA กำหนด audit log retention กี่ปีโดยตรง? | Context: เราบอก 3 ปีโดยไม่ cite regulation | Need: PDPA article เฉพาะที่ justify 3 ปี | Expected: Legal citation ที่ defend ได้

# บทที่ 8: กลยุทธ์ Gravity — ทำให้ทุกคนเข้าหาเรา

[หลักการ]  คนเข้าหาคนที่ define the field ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในสนามเดิม — TLAGF คือเครื่องมือที่ทำให้เราเป็น center of gravity

## 8.1 Content Assets ที่ทำงานแทนเรา 24 ชม.

| Asset | เป้าหมาย | Timeline |
| --- | --- | --- |
| TLAGF Whitepaper (Thai+EN) | ให้ทุกองค์กรที่ adopt Legal AI ต้องอ้างอิง | Release ภายใน 2 สัปดาห์หลัง Hackathon |
| Thai Legal AI Benchmark Dataset | 500 queries + gold answers — ทุกทีมต้องวัดกับ benchmark นี้ | ภายใน 1 เดือนหลัง Hackathon |
| Monthly Newsletter | สรุปกฎหมายใหม่ + case studies — subscribe เป้า 10K+ ทนาย | เริ่ม Month 1 |
| Open API (5 req/day ฟรี) | ให้คนสัมผัสระบบก่อนตัดสินใจซื้อ — lead generation | Demo Day |

## 8.2 Community Gravity — Ecosystem ที่ผูกคนไว้

[Thai Legal AI Community]  Discord/LINE group สำหรับทนาย นักกฎหมาย นักวิจัย — เราเป็น moderator = เราเป็น center of gravity

[TLAGF Working Group]  เชิญ ETDA + กระทรวงยุติธรรม + สภาทนาย มาร่วม — ทุกคนมี stake ใน framework

[Annual Thai Legal AI Forum]  จัด conference ประจำปี ให้ RAAIA เป็นแกนหลัก — ทุกคนต้องมาหาเราเอง

# บทที่ 9: Pitch Playbook & Power Dynamic

## 9.1 Demo Script 6:30 นาที — Timeline ที่ต้องซ้อม

| เวลา | Section | สิ่งที่พูด / ทำ |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:45 | Hook — Pain Point | '2 ปี 5 เดือนต่อคดี ไม่ใช่เพราะตุลาการช้า แต่เพราะค้นหาแนวคำวินิจฉัยใช้เวลา 2–4 ชม.' [แสดง before/after screenshot] |
| 0:45–2:15 | Live Demo #1 — Retrieval | พิมพ์ query จริง → แสดงผล 3 รายการ + Confidence badge 88% + CFS 94% → ชี้: 'ถ้า confidence <70% ระบบ flag ให้ทนายตรวจแทน' |
| 2:15–3:30 | Live Demo #2 — PII | คลิก Document Detail → [ชื่อถูกปกปิด] / [เลขบัตรถูกปกปิด] → Recall 99.2%, CI(95%): 98.4–99.7% จาก N=1,000 |
| 3:30–4:45 | Governance Dashboard | Admin Dashboard → H-Score 0.96 / CFS 93.5% / Audit Log hash chain → 'ทุก query traceable ทางคณิตศาสตร์' |
| 4:45–5:45 | Framework Moment | 'LegalGuard คือ reference implementation ของ TLAGF (Thai Legal AI Governance Framework)' [แสดง 5 layers] |
| 5:45–6:30 | Invitation Close | 'เราเชิญ ETDA เป็น independent validator ถ้าเห็นด้วยกับหลักการ เราพร้อม co-develop ให้เป็น national standard' |

## 9.2 Power Dynamic — 3 สิ่งที่ทำก่อนเข้าห้อง

[1]  ส่ง TLAGF 1-pager ให้กรรมการล่วงหน้า 48 ชั่วโมง — กรรมการเข้าห้องพร้อม mental model ของเราอยู่แล้ว

[2]  Reframe ตัวเองเป็น standard builder ไม่ใช่ contestant — ทุก intro: 'เรากำลังพัฒนา governance framework สำหรับ Legal AI ในไทย'

[3]  เตรียมคำถามถามกรรมการท้าย pitch: 'ถ้า ETDA จะ adopt TLAGF เป็น national standard ขั้นตอนแรกที่เหมาะสมคืออะไร?' — เปลี่ยน dynamic จากถูกตัดสิน เป็นร่วมสร้าง

## 9.3 One-Line Power Statements

[Networking intro]  เรากำลัง define ว่า AI ควรทำงานอย่างไรในระบบกฎหมายไทย — LegalGuard คือ proof ว่ามันทำได้

[ตอบ investor ถาม moat]  Moat ของเราคือ framework ไม่ใช่ product เมื่อ TLAGF กลายเป็น standard ทุกคนที่สร้าง Legal AI ในไทยต้องผ่านเรา

[Opening ของ pitch]  ระบบ AI กฎหมายที่แม่นยำมีอยู่แล้ว — สิ่งที่ยังขาดคือระบบที่รู้จักหยุดตอบเมื่อไม่แน่ใจ และพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้โกหก นั่นคือสิ่งที่ RAAIA 3.1 แก้ปัญหา

# บทที่ 10: Q&A Kill Sheet 30 ข้อ

[กลยุทธ์ตอบ Q&A]  ทุกคำตอบต้องมีตัวเลขที่ defend ได้ + ไม่ใช้คำว่า '100%' ยกเว้นมีหลักฐาน | ถ้าไม่รู้ให้บอกตรงๆ ว่า 'เราออกแบบให้ตรวจสอบได้ และเราเชิญ ETDA มา validate'

| คำถามจากกรรมการ | คำตอบที่ชนะ |
| --- | --- |
| H-Score ในเอกสารมีสองสูตรต่างกัน? | ขอบคุณ — H-Score = Actual/Predicted calibration metric (≈1.0 = ซื่อสัตย์) ส่วน Final Score = 0.5×Sim+0.3×CFS+0.2×Conf คือ retrieval ranking ทั้งสองทำงานคู่กัน เราใช้ชื่อซ้อนกันใน doc v2.3 และได้แก้ไขแล้ว |
| Database 127,800 หรือ 176,543 records? | 127,800 คือ records ที่ index ใน FAISS พร้อมใช้งาน ส่วน 176,543 คือ corpus ทั้งหมด อีก 48,743 อยู่ระหว่าง preprocessing — เราเลือก precision over completeness |
| KPMG certified หรือ self-assess? | เราออกแบบ RAAIA 3.1 ให้ address ทุก dimension ของ KPMG Trusted AI Framework แต่ยังไม่มี formal external audit — นั่นคือเหตุผลที่เราเชิญ ETDA มาเป็น co-validator |
| Circuit Breaker จับ sensitive queries ได้ 100% จริงไหม? | 96.4% blocking rate (ไม่ใช่ 100% — ไม่มีระบบใดทำได้) อีก 3.6% ถูก flag ให้มนุษย์ review ซึ่งตรงตาม Non-delegation principle ของเรา |
| ต่างจาก ChatGPT ที่ทนายใช้อยู่แล้วยังไง? | ChatGPT ไม่มี: PII masking, calibration metric, non-repudiable audit trail, Thai legal fine-tuning — LegalGuard แก้ทั้ง 4 ข้อและ quantify ได้ทุกข้อ |
| ถ้า AI ผิดพลาด ใครรับผิดชอบ? | AI ไม่ตัดสินใจแทนมนุษย์ (Non-delegation principle) ทนายต้องตรวจสอบทุกข้อ Audit trail บอกได้ว่า AI บอกอะไร มั่นใจเท่าไร และมนุษย์ override ตรงไหน |
| Weight 0.5/0.3/0.2 ใน Final Score มาจากไหน? | Empirical optimization บน Thai legal validation set — ablation: equal weight=91.2%, 0.7/0.2/0.1=92.1%, 0.5/0.3/0.2=93.7% → highest Hit@3 |
| ETDA Compliance 90.7% — อีก 9.3% คืออะไร? | 9.3% อยู่ระหว่าง improvement ใน 3 ด้าน: cross-border data transfer policy, formal external validation process, และ model versioning governance |
| ระบบ scale ได้แค่ไหน? | 58 QPS/GPU × 4 GPUs = 232 QPS → รองรับ ~10,000 concurrent users ¦ Auto-scale ด้วย HPA บน EKS ¦ ทดสอบแล้วที่ 10x normal load |
| Latency 689ms กับ 2.3s ต่างกัน — อันไหนจริง? | P95 retrieval latency = 689ms (API layer) ¦ End-to-end with UI rendering = 2.3s ¦ ทั้งสองอยู่ใน acceptable threshold สำหรับ legal research use case |

[ประโยคปิด Q&A ที่ดีที่สุด]  ถ้ากรรมการถามคำถามที่ไม่รู้คำตอบ: 'นั่นคือคำถามที่ดีมาก และเป็นเหตุผลที่เราออกแบบ TLAGF ให้ตรวจสอบได้จากภายนอก ถ้า ETDA ต้องการ validate ข้อนี้โดยเฉพาะ เราพร้อมส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้'

สรุปสูตรชนะ: เปลี่ยนตัวเองจาก Competitor → Standard Setter

[Core Insight]  ทีมที่แพ้ Hackathon แข่งในมิติเดิม | ทีมที่ชนะ เปลี่ยน game โดยตั้ง framework ที่ทำให้ตัวเองเป็น benchmark | TLAGF คือ framework นั้น

LegalGuard AI v2.3 + RAAIA 3.1 — Competition Blueprint | April 2026 | Confidential